**地坪漆项目投标需知**

由于我公司工作场所的特殊性，中标人应严格遵守我公司的相关防疫要求和管理规定。

一、投标方必须具备建筑地坪施工资质，投标时提供相关资质的复印件,并加盖投标公司公章。

二、施工人员必须注意施工安全，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡事故，一切责任由中标人负责。

三、进入施工人员需要接种三剂新冠疫苗，查验健康码、行程码、流感筛查，须未到过中高风险地区且无涉疫风险（包括其同居住人员），并主动报告行程轨迹和接触史，不得隐瞒涉疫风险情况，若发生涉疫风险，造成后果由中标方承担。

四、进入监管区施工的人员按我公司的防疫需要，要在我公司隔离区全封闭隔离不少于7天后方进入监管区全封闭隔离施工（封闭期间施工人员一切费用由中标方承担）。施工人员在施工期间不准携带任何电子设备进入施工区域，中标方在施工期间应无条件服从我公司的特殊场所管理规定和防疫防控规定，违反特殊场所管理规定和防疫防控规定造成严重后果的，我公司将立即解除合同，由此造成的损失由中标方承担。

 五、由于生产需要，我公司无法歇业施工，且四栋（其中三栋三层楼、一栋一层楼）拟施工地坪漆楼面只能分开施工，即完工一栋马上施工另一栋，每栋施工时间为两天三夜，存在24小时连续不间断施工的情况。

六、施工标准应严格遵守我公司一、六、七、八分厂车间刷地坪漆工程招标工程量清单要求，施工标准的验收由我公司和中标方共同进行，达不到施工标准的，我公司有权要求返工，直至符合施工标准为止，并且造成延期完工的损失由中标方承担。

七、开工令由我公司领导签发，若非我公司或不可抗力的原因，中标方不能在规定的合同期内完工的（含验收不合格返工致延期），按每逾期一天扣中标价的5%作为违约金，逾期超过10天的，我公司有权解除合同，造成我公司的损失由中标方承担。

八、投标人向我公司投标视为同意以上事项，中标方如在中标后签约时提出异议，并导致不能签约，我公司将中标方列入集团公司的黑名单。

广裕集团韶关旭鑫实业有限责任公司

 2022年8月22日